# Mione

Plano de Teste

(1) - Iteração Base do Projeto

# Histórico de Revisão                                                                           Versão 1.0

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 13/06/2026 | 1.0 | Preenchimento inicial do plano de teste do sistema Mione | Kerlla Luz |

# Índice

1.	Introdução	3

1.1	Objetivo	3

1.2	Escopo	3

1.3	Referências	3

2.	Requisitos de Teste	3

2.1	Matriz de Requisitos de Teste	3

3.	Estratégia de Teste	3

3.1 Teste Funcional 3

3.2 Teste de Integração 3

3.3 Teste de Segurança e Acesso 3

4.	Recursos Necessários	3

4.1	Recursos humanos	3

4.1.1	Matriz de responsabilidade	3

4.2	Ferramentas	3

4.3	Ambiente de Teste	3

5.	Cronograma de Execução	3

6.	Produtos Gerados	3

6.1	Roteiro de Teste	3

6.2	Relatório de Teste	3

6.3	Outros entregáveis	3

# Introdução

O presente Plano de Teste descreve o contexto, o escopo, a estratégia, os recursos e os produtos de teste associados ao sistema Mione. O documento considera o estágio atual do projeto, no qual já se encontram especificados os principais fluxos funcionais, as regras de negócio e os casos de uso do produto.

Seu propósito é comunicar aos envolvidos a abordagem de teste adotada para validação do sistema e orientar a execução dos roteiros e a consolidação das evidências da iteração.

O plano considera uma iteração base que abrange autenticação, perfis, gestão administrativa, cadastro público, recuperação de senha, disciplinas, disponibilidades, horários e atendimentos de monitoria.

Contexto da iteração base de validação do sistema Mione, já com visão, requisitos, regras de negócio, casos de uso e especificação técnica consolidados.

## Objetivo

Este plano de teste tem por objetivo identificar o escopo de validação da iteração atual, relacionar os requisitos e casos de uso a serem testados, definir a estratégia de testes aplicável, especificar recursos humanos e tecnológicos necessários, orientar o cronograma de execução e estabelecer os produtos resultantes do processo de teste.

- Identificar os fluxos funcionais, integrações e atributos de qualidade a serem testados na iteração atual.

- Relacionar os requisitos de teste e o conjunto mínimo de cobertura esperado.

- Descrever a abordagem de execução, registro de evidências e reteste dos cenários priorizados.

- Estimar os recursos humanos, tecnológicos e de ambiente necessários ao processo de teste.

- Definir os entregáveis mínimos do ciclo de validação da iteração.

O propósito do teste é verificar se o sistema Mione atende aos requisitos funcionais e não funcionais definidos para a iteração atual, com foco em corretude dos fluxos críticos, consistência dos dados, segurança de acesso e estabilidade operacional da aplicação.

## Escopo

O escopo deste plano abrange a validação da iteração base do sistema Mione, contemplando autenticação e seleção de perfil, atualização de dados do usuário, gestão administrativa de usuários e disciplinas, geração e consumo de links públicos, recuperação de senha, gerenciamento de disponibilidades pelo monitor, agendamento e cancelamento de atendimentos.

A depender do estágio da iteração, cenários de regressão poderão ser priorizados para proteger funcionalidades já estabilizadas.

A iteração de teste cobre os fluxos consolidados nos documentos de visão, requisitos, regras de negócio, especificação de caso de uso e especificação técnica do projeto.

## Referências

As referências deste plano incluem os documentos de visão, glossário, requisitos, regras de negócio, especificação de casos de uso, especificação técnica e estratégia de testes do sistema Mione.

Documento de Visão, Documento de Glossário, Documento de Requisitos, Documento de Regras de Negócio, Especificação de Caso de Uso, Especificação Técnica e Estratégia de Testes.

# Requisitos de Teste

Os requisitos de teste identificam os objetos e comportamentos que deverão ser validados durante a iteração, tomando como base os casos de uso UC01 a UC10, os requisitos não funcionais e as restrições técnicas e de negócio já documentadas.

A matriz a seguir relaciona os assuntos de teste com os tipos de validação previstos, permitindo entendimento de alto nível sobre a cobertura esperada.

## Matriz de Requisitos de Teste

| TIPOS DE TESTE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASSUNTO | Integridade de dados | Funcional | Ciclo de Negócio | Usabilidade | Segurança e Acesso | Falha e Recuperação | Regressão | Integração | Performance | Carga | Volume | Stress | Configuração | Instalação |  |  |
| UC01, UC02, UC03 | X | X |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UC04, UC05, UC06 | X | X |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UC07, UC08 | X | X | X |  | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UC09, UC10 | X | X | X |  | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RN e NF críticos | X |  |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integrações com email e token | X |  |  |  | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Persistência e integridade de dados | X |  | X |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambiente e configuração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Assuntos agrupados por casos de uso, regras e atributos de qualidade da iteração atual. | Assinalar com “X” os tipos de teste previstos para cada grupo funcional ou técnico relacionado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Estratégia de Teste

A estratégia de teste descreve a abordagem adotada para os tipos de teste selecionados na matriz, incluindo objetivo, metodologia e critério de conclusão de cada grupo principal de validação.

O detalhamento operacional dos cenários e evidências será registrado no roteiro de teste e nos relatórios decorrentes da execução.

O nível de aceite detalhado de cada cenário será consolidado no roteiro de teste e refletido no relatório final de execução.

## Teste Funcional

| ITEM | DESCRITIVO |
| --- | --- |
| Objetivo do teste | Validar o comportamento funcional esperado do sistema Mione nos fluxos cobertos pela iteração atual. |
| Técnica/metodologia | Execução de cenários manuais guiados por roteiro de teste, com validação de entradas, saídas, mensagens, estados e navegação nas áreas públicas e autenticadas. |
| Critério de Conclusão | Todos os cenários essenciais executados; defeitos críticos tratados ou formalmente registrados; evidências armazenadas e resultados consolidados no relatório de teste. |

Abrange a validação dos comportamentos esperados para autenticação, perfis, gestão administrativa, cadastro público, recuperação de senha, disciplinas, disponibilidades, horários e atendimentos.

## Teste de Integração

| ITEM | DESCRITIVO |
| --- | --- |
| Objetivo do teste | Verificar a interoperabilidade entre frontend, backend, banco de dados, autenticação e envio de email. |
| Técnica/metodologia | Execução de cenários ponta a ponta com observação de persistência, atualização de interface, emissão de tokens e reflexo das operações entre camadas do sistema. |
| Critério de Conclusão | Fluxos integrados executados sem inconsistência crítica de dados ou perda de comunicação entre componentes necessários à iteração. |

## Abrange a validação da interação entre frontend, backend, banco de dados, mecanismos de autenticação e serviço de email.

| ITEM | DESCRITIVO |
| --- | --- |
| Objetivo do teste | Validar restrições de perfil, proteção de rotas, tratamento de tokens e respostas controladas a falhas sensíveis. |
| Técnica/metodologia | Execução dirigida de cenários positivos e negativos envolvendo autenticação, autorização, links públicos e mensagens de erro sem exposição técnica indevida. |
| Critério de Conclusão | Acessos incompatíveis bloqueados; tokens inválidos rejeitados; mensagens sensíveis controladas; ausência de falhas críticas de autorização no escopo da iteração. |

Teste de Segurança e Acesso

# Recursos Necessários

Os testes demandam recursos humanos para planejamento, execução, registro de defeitos, análise de evidências e reteste, além de recursos tecnológicos para execução da aplicação e dos ambientes de apoio.

## Recursos humanos

Os recursos humanos devem contemplar atividades de análise, execução, acompanhamento e apoio técnico aos testes.

A estimativa de esforço considera a necessidade de participação da análise, desenvolvimento e suporte aos ambientes, além dos profissionais diretamente responsáveis pela execução.

| RECURSOS HUMANOS | ESFORÇO H/H |
| --- | --- |
| Analista/engenheiro de Teste | 24 h/h |
| Testador | 32 h/h |
| Analista de Requisitos | 8 h/h |
| Desenvolvedor de apoio | 12 h/h |
| T o t a l | 76 h/h |

### Matriz de responsabilidade

A matriz de responsabilidade identifica os atores envolvidos no processo de teste e delimita suas atribuições no contexto da iteração.

| QUEM | ÀREA | RESPONSABILIDADE |
| --- | --- | --- |
| Kerlla Luz | Labtech - UDF | Consolidar o plano, alinhar escopo, apoiar a rastreabilidade dos requisitos e revisar resultados de teste. |
| Equipe de Testes | Labtech - UDF | Executar os roteiros, registrar evidências, documentar defeitos e consolidar o relatório de teste. |
| Equipe de Desenvolvimento | Labtech - UDF | Analisar defeitos, corrigir falhas, apoiar retestes e esclarecer dúvidas técnicas de implementação. |
| Usuário de Homologação | Labtech - UDF | Validar o comportamento esperado da iteração sob a ótica funcional e apoiar o aceite. |

## Ferramentas

As ferramentas descritas a seguir apoiam a execução manual dos testes, o acompanhamento da aplicação, o ambiente de desenvolvimento e o registro das evidências.

| SOFTWARE | VERSÃO | DESCRITIVO |
| --- | --- | --- |
| Navegador Web | Atual | Ferramenta principal para execução dos testes manuais da interface do sistema. |
| Docker / Docker Compose | Atual | Suporte à execução integrada dos serviços da aplicação em ambiente controlado. |
| Banco de Dados Relacional | Atual | Persistência e conferência de dados relevantes aos cenários testados. |
| Ferramenta de registro de evidências | Atual | Armazenamento de capturas, observações e resultados de execução dos testes. |

## Ambiente de Teste

O ambiente de teste deve reproduzir, em nível suficiente, a configuração funcional da aplicação, incluindo frontend web, backend, banco de dados e serviço de email, com dados controlados para execução dos cenários.

Quando houver diferença entre ambiente local, ambiente integrado e ambiente homologado, a equipe deverá considerar os impactos dessas diferenças sobre os resultados esperados dos testes.

Eventuais necessidades especiais, como contas de teste, parâmetros específicos ou dados previamente carregados, deverão ser providenciadas antes do início da execução.

# Cronograma de Execução

O cronograma de execução deverá contemplar preparação do ambiente, execução dos cenários, consolidação de evidências, registro de defeitos, correções, retestes e encerramento da rodada de validação.

Caso a iteração demande detalhamento adicional, as atividades de teste poderão ser discriminadas por fase, prioridade ou grupo funcional.

O extrato da etapa de testes deverá ser atualizado conforme o planejamento da equipe e o andamento da iteração.

# Produtos Gerados

Os produtos gerados pelo processo de teste deverão permitir rastreabilidade entre escopo testado, evidências produzidas, defeitos encontrados e decisão de aceite da iteração.

Como resultado mínimo, deverão ser considerados roteiro de teste, relatório de execução e registro de pendências ou observações relevantes.

## Roteiro de Teste

O roteiro de teste detalhará os cenários, dados de entrada, passos de execução e resultados esperados para os casos priorizados da iteração.

Documento operacional utilizado na execução dos testes funcionais, de integração e de regressão previstos para o sistema.

## Relatório de Teste

O relatório de teste registrará a execução dos cenários, o resultado obtido, as evidências produzidas, os defeitos encontrados e o status de conclusão da rodada de testes.

Artefato de consolidação das evidências e do resultado final da execução planejada.

## Outros entregáveis

Outros entregáveis poderão incluir listas de pendências, recomendações de melhoria, anotações de cobertura e registros de risco observados durante os testes.

Exemplos: relatório de pendências, checklist de ambiente, observações de regressão e recomendações para iterações futuras.